総合プロジェクト　スケジュール管理

Week22

1日目；開発環境の構築

2日目：マイグレーションテーブル作成

3-4日目：会員登録、メール確認機能実装

5日目；ログイン・ログアウト機能実装

6日目：パスワード再設定機能実装

7日目：week22実装分テスト実行

Week23

1日目：記事投稿機能実装

2日目：記事一覧画面実装

3日目：記事詳細確認画面実装

4日目：記事検索機能実装

5日目：プロフィール画面実装

6日目：閲覧履歴実装

7日目：week23実装分テスト実行

Week24

1日目：UI・レスポンシブ対応

2日目：テストコード実装

3日目：コメント機能実装(should have)

4日目：デプロイ

5日目：バグ修正

6日目：最終確認

【工数見積り】

環境構築・DB 7時間

認証機能　13時間

記事機能　15時間

検索機能　4時間

プロフィール・履歴　7時間

レスポンシブ・テスト・最終調整　11時間